Resumen impreso — 8 de septiembre

Galearte × IMPULSO

La propuesta completa se envía por WhatsApp al terminar la plática. Esto es lo esencial para la conversación.

# Quiénes somos, en una línea

No vendemos tecnología porque impresiona. Cotizamos exactamente lo que cuesta construirla, mostramos qué no incluye, y no cerramos precio hasta conocer tu operación real.

# El problema, tal como lo entendimos

Excel y el sistema contratado no coinciden siempre, obligan a capturar la misma información más de una vez, y eso reduce la visibilidad real del negocio. No sabemos todavía si es falta de software o falta de arquitectura de datos — por eso empezamos con discovery, no con una cotización cerrada.

# Cómo lo construimos

- Discovery — mapeo del proceso real, en sitio, en ambas sucursales.

- Piloto — 30 piezas representativas, para validar antes de tocar las 300.

- Validación → Rollout → Automatización → Inteligencia — solo si el piloto funciona.

# Qué esperar, con números reales

Con pauta publicitaria, se necesitan ~30-50 leads/mes (Google Ads) antes de que decidir con datos tenga sentido — por eso la promoción exige mínimo 4 meses. El 70% de las transformaciones digitales fallan por adopción cultural, no por la tecnología (McKinsey) — por eso hay capacitación incluida desde el primer paquete.

# Inversión — versión resumida

Essential Pro  arranque promo $34,650 MXN (normal $49,500 MXN)  ·  mensual promo $3,360 MXN/mes (normal $4,800 MXN/mes)

Growth Plus  arranque promo $60,550 MXN (normal $86,500 MXN)  ·  mensual promo $9,100 MXN/mes (normal $13,000 MXN/mes)

Intelligence Max  arranque promo $88,550 MXN (normal $126,500 MXN)  ·  mensual promo $14,630 MXN/mes (normal $20,900 MXN/mes)

Promoción vigente solo al firmar un paquete completo, antes del 1 de octubre de 2026, mínimo 4 meses de contrato. Fase 1 — Diagnóstico: $11,600 MXN (no incluido en la promoción). Detalle completo de incluye/no incluye y precios a la carta: en la propuesta completa.

# Próximos pasos si hay acuerdo hoy

- Confirmar alcance del discovery en sitio, ambas sucursales.

- Definir las 30 piezas del piloto.

- Acordar fecha de inicio y punto de contacto.

- Enviar propuesta completa y cotización cerrada por WhatsApp.